Blueprint tích hợp OpenClaw vào Platform Core

Bản thiết kế kỹ thuật cho AI interaction layer, behavioral intelligence, consent model và chiến lược rollout an toàn

Mục tiêu tài liệu: tích hợp OpenClaw theo đúng vai trò của một AI interaction runtime thay thế được — không dính cứng vào lõi, không trở thành source of truth, và vẫn đủ mạnh để hỗ trợ cá nhân hóa, tương tác đa kênh và behavioral reporting trong tương lai.

# 1. Tóm tắt điều hành

| Vai trò của OpenClaw | Lớp AI interaction / agent runtime, không phải lõi auth / tenant / billing. |
| --- | --- |
| Mô hình khuyến nghị | Adapter + Event Bus + Consent Service + Behavior Intelligence Service. |
| Giá trị lớn nhất | Đa kênh chat, voice, workspace memory, tenant-scoped assistant, user-scoped assistant. |
| Nguyên tắc đỏ | Không quét contacts/email/hành vi mặc định; mọi thứ phải consent-first, scoped, auditable. |

# 2. Mục tiêu và nguyên tắc kiến trúc

Mục tiêu của tích hợp này không phải là “nhúng OpenClaw vào Platform Core”, mà là bổ sung một lớp AI tương tác có thể thay thế được.

• Platform Core tiếp tục giữ các năng lực lõi: auth, RBAC, tenant, billing, plugin governance, audit log và consent.

• OpenClaw được dùng như gateway/agent runtime để tương tác đa kênh, dùng memory/workspace và gọi tool thông qua adapter đã lọc quyền.

• Behavioral intelligence và contact/email ingestion không để OpenClaw ôm hết; các phần này đi qua service riêng, có policy và retention rõ ràng.

# 3. Những gì OpenClaw có thể làm ngay

• Đa kênh chat: Telegram, Discord, Slack, Google Chat, Signal, iMessage, Teams, Zalo / Zalo Personal, WebChat và nhiều gateway khác tùy plugin/channel.

• Voice / speak-listen: phù hợp cho mobile, hands-free interaction và trợ lý nội bộ cho operator hoặc tenant owner.

• Workspace memory: ghi nhớ ngữ cảnh qua workspace và memory files, cho phép tạo assistant theo tenant hoặc theo người dùng.

• Plugin-based extension: có thể thêm tools/channels riêng để kết nối với platform.

Lưu ý quan trọng: Docs công khai của OpenClaw mạnh nhất ở chat/voice/workspace/plugin. Không nên mặc định rằng nó đã có sẵn engine behavioral analytics hoặc contact graph enrichment hoàn chỉnh.

# 4. Những gì không nên giả định là có sẵn

| Hạng mục | Kết luận |
| --- | --- |
| Behavioral analytics toàn hệ thống | Không nên mặc định có sẵn. Cần service riêng để chuẩn hóa event, chấm điểm interest và sinh recommendation. |
| Đọc danh bạ / email mặc định | Chỉ nên làm theo mô hình opt-in connector + consent scopes + audit log. |
| Growth automation kiểu social graph | Chỉ thực hiện như một module có kiểm duyệt và policy rõ; không auto-harvest. |
| Source of truth | OpenClaw không được giữ vai trò nguồn dữ liệu chuẩn cho user, tenant, billing, consent hoặc quyền. |

# 5. Sơ đồ kiến trúc đề xuất

Users / Web / Mobile / Channels ¦ v API Gateway ¦ +----------------------+ ¦ Platform Core ¦ ¦----------------------¦ ¦ Auth / JWT / RBAC ¦ ¦ Tenant Management ¦ ¦ Billing / Plans ¦ ¦ Plugin Registry ¦ ¦ Audit Log ¦ ¦ Consent Service ¦ +----------+-----------+ ¦ v Event Bus / Queue ¦ +------------+-------------+ ¦ ¦ v v OpenClaw Adapter Service Behavior Intelligence Service ¦ ¦ v v OpenClaw Gateway User/Tenant Interest Graph ¦ +-- Channels / Voice / Webhooks / User Workspaces

# 6. Sáu bước triển khai

| Bước 1 — OpenClaw Adapter Layer | Tạo service adapter chuẩn hóa giao tiếp với OpenClaw: gửi context đã lọc quyền, nhận event, trigger action, và ghi audit. |
| --- | --- |
| Bước 2 — Tenant / User Scoped Assistants | Mỗi tenant có thể bật assistant dùng chung; mỗi user có thể bật personal assistant theo workspace riêng. |
| Bước 3 — Event Bus & Ingestion | Đẩy các interaction events từ channels/web/app/email sang event bus thay vì xử lý trực tiếp trong core. |
| Bước 4 — Behavior Intelligence Service | Xây service riêng để tính keyword interest, topic score, preferred channels, response patterns và next-best-action. |
| Bước 5 — Consent & Privacy | Áp dụng consent scopes, retention policy, revoke flow, export/delete và audit đầy đủ cho contacts, email, content analysis. |
| Bước 6 — Rollout & Update Strategy | Chạy OpenClaw như service/container riêng, dùng feature flags, versioned contracts, canary rollout và kill switch. |

# 7. Cấu trúc folder / adapters đề xuất

platform/ backend/ app/ api/v1/ auth.py tenants.py openclaw.py consent.py behavior.py services/ adapters/ openclaw_adapter.py zalo_adapter.py gmail_adapter.py behavior/ ingestion_service.py interest_scoring_service.py recommendation_service.py consent/ consent_service.py policy_service.py reports/ behavior_report_service.py models/ user.py tenant.py consent.py interest_event.py recommendation.py audit_log.py openclaw-runtime/ config/ plugins/ workspaces/ platform/ tenants/ users/

• Adapter là lớp bắt buộc: Platform Core chỉ nói chuyện với OpenClaw qua adapter, không import hoặc phụ thuộc trực tiếp vào runtime.

• Behavior service là nơi “nắm bắt hành vi”, còn OpenClaw chỉ tiêu thụ kết quả để phản hồi/cá nhân hóa phù hợp.

• Workspace riêng cho platform / tenant / user giúp kiểm soát memory và tách bạch trải nghiệm.

# 8. Event flow chi tiết

## Flow A — Chat / Voice interaction

• OpenClaw nhận sự kiện từ Zalo, Telegram, WhatsApp, WebChat hoặc voice channel.

• Adapter gọi Platform Core để lấy tenant context, user role, tools được phép và feature flags.

• OpenClaw chỉ nhận context đã qua policy check, sau đó phản hồi hoặc gọi tool.

• Mọi action quan trọng được ghi audit.

## Flow B — Behavioral ingestion

• Text / audio / image / video interaction phát sinh event.

• Behavior Intelligence Service chuẩn hóa và gắn nhãn topic / keyword / media type / source channel.

• Service cập nhật interest graph, preferred channels, quiet hours, next-best-action.

• OpenClaw dùng kết quả này để chọn cách tương tác phù hợp hơn.

## Flow C — Email / inbox

• Chỉ hoạt động nếu user hoặc tenant đã cấp consent cho connector tương ứng.

• Gmail Pub/Sub hoặc connector khác gửi event vào adapter.

• Adapter chỉ chuyển metadata hoặc content trong phạm vi scope được phép.

• Behavior service không giữ dữ liệu vượt retention policy.

# 9. Consent model bắt buộc

Không được triển khai bất kỳ tính năng nào kiểu “đọc danh bạ / đọc email / phân tích hành vi toàn bộ thành viên” nếu không có consent model rõ ràng.

| Scope | Mục đích |
| --- | --- |
| read_message_text | Phân tích nội dung chat/text đã được phép để tạo interest tags hoặc recommendations. |
| analyze_audio_metadata | Chỉ phân tích metadata hoặc transcript trong phạm vi người dùng đã đồng ý. |
| read_email_metadata | Ingest subject/from/timestamp/labels để nhận tín hiệu hành vi nhẹ. |
| read_email_content | Phân tích email content chỉ khi tenant và user đều cho phép. |
| read_contacts | Đồng bộ contacts nhằm gợi ý invite hoặc contact mapping; tuyệt đối không mặc định bật. |
| suggest_invites | Cho phép hệ thống gợi ý mở rộng thành viên dựa trên graph hợp lệ và có consent. |

# 10. API contracts khuyến nghị

## POST /api/v1/openclaw/events

{ "tenant_id": "t_123", "user_id": "u_456", "channel": "zalo", "event_type": "message_received", "content_type": "text", "content": "Tôi muốn xem báo cáo thuế" }

## POST /api/v1/openclaw/context

{ "tenant": {"id": "t_123", "plan": "pro"}, "user": {"id": "u_456", "role": "manager"}, "tools": ["report.read", "message.reply"], "features": {"behavioral_personalization": true} }

# 11. Rollout và update strategy

• Chạy OpenClaw như service/container riêng; không gộp code runtime vào backend core.

• Dùng adapter version + event schema version + feature flags để rollout theo tenant hoặc theo nhóm pilot.

• Thiết lập kill switch để tắt nhanh channel, connector hoặc behavior ingestion khi cần.

• Dùng canary rollout: internal → pilot tenants → small cohort → general availability.

• Không để OpenClaw là source of truth; tất cả dữ liệu chuẩn vẫn ở core DB, consent DB và audit log.

Security note: Workspace của OpenClaw hữu ích cho memory và context nhưng không phải sandbox cứng. Vì vậy runtime phải chạy container riêng, mount volume tối thiểu và mọi tool call phải đi qua policy layer.

# 12. Khuyến nghị chốt

Nên tích hợp OpenClaw, nhưng chỉ như một AI interaction layer thay thế được.

• Bắt đầu với platform-level assistant và tenant-level assistant; user-level assistant mở sau.

• Triển khai behavior intelligence theo opt-in và consent-first, không làm mặc định.

• Tách contact/email connectors khỏi OpenClaw runtime để dễ kiểm soát pháp lý, policy và retention.

• Giữ Platform Core gọn, ổn định, vendor-replaceable; OpenClaw chỉ là một runtime mạnh, không phải lõi.